# Omschrijvingsformulier meervoudig onderhandse aanbesteding van: Bestek RSC 2022-01 Duurzaam veilig inrichten Keizersweg (gedeelte) en Vrijheidslaan Holten
De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
- Het opnemen van elementenverhardingen (ca. 9.075 m²)
- Het opnemen van kantopsluitingen (ca. 3.560 m);
- Het verwijderen van groen (ca. 0,25 are)
- Het uitvoeren van grondwerk (ca. 6.080 m³);
- Het aanbrengen van een IT-riool (ca. 670 m)
- Het leveren en aanbrengen van inspectieputten (ca. 20 st)
- Het aanbrengen van lava (ca. 930 m³)
- Het aanbrengen van kolken incl. aansluitleidingen (ca. 75 st)
- Het aanbrengen van kantopsluitingen (ca. 3.345 m);
- Het aanbrengen van elementenverhardingen (ca. 7.980 m²);
- Het verrichten van bijkomende werkzaamheden (uitzetten werk, plan van aanpak, faseringsplan/verkeersplan, V&G plan, beschermen kabels en leidingen, communicatie omgeving, verkeersmaatregelen en plaatsen verkeersborden);
- Onderhoud op alle uitgevoerde werkzaamheden.

Het plan voorziet in het Duurzaam veilig inrichten van de wegen Keizersweg (tussen Dorpsstraat en Vrijheidslaan) en de Vrijheidslaan. Ook wordt er een IT-riool met lava aangebracht onder beide wegen. Het definitief ontwerp is in de aankondiging te raadplegen.

De globale planning:
- Aanbestedingsprocedure februari 2023;
- Gunning maart 2023;
- Start uitvoering juni / juli 2023;
- Oplevering juli / augustus 2024.

Aanmelden:
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 6 bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 5 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor de openstaande plaats, dan kunt u zich vanaf dinsdag 10 tot en met maandag 16 januari 2023 hier voor aanmelden. Dit doet u door het aanmeldformulier in te vullen, te ondertekenen, de gevraagde bijlagen toe te voegen en te mailen naar: aanbesteden@rijssen-holten.nl onder de vermelding van het bovenstaand besteksnummer en de naam van deze aanbesteding.

Procedure na aanmelding:
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid naar aanleiding van de opgegeven referentieprojecten en de toegevoegde bijlagen. Indien er twee of meer geschikte aanmeldingen zijn, dan wordt uit de lijst van de geschikte aanmeldingen geloot om te bepalen welk aannemer wordt toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle aannemers die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig een uitnodiging. Niet geselecteerde bedrijven worden per e-mail op de hoogte gesteld.

Gunningsciteria:
Het betreft een regulier werk in de grond- weg en waterbouw, waarvan het aannemingscontract is opgesteld volgens de RAW-systematiek. Een RAW-bestek biedt voor de inschrijver geen mogelijkheid om zich op het gebied van kwaliteit van de resultaatsverplichtingen te onderscheiden en daarom is de laagste prijs het gunningscriterium.