Aankondiging meervoudig onderhandse aanbesteding van: Archeologisch onderzoek VGM 2c en Enkco terrein te Holten
De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform haar gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

De opdracht bestaat uit:

De gemeente Rijssen-Holten als aanbestedende dienst, heeft als doel met deze meervoudig onderhandse aanbesteding een Overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer ten behoeve van archeologisch onderzoek voor de twee locaties Vletgaarsmaten 2c en Enkco terrein te Holten. De opdracht bestaat uit het uitvoeren van diverse archeologische onderzoeken (karterend en proefsleuven onderzoek, het opstellen van een programma van eisen en eventueel opgravingen) en de rapportage daarover. Werkzaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven werkende volgens de BRL SIKB 4000 (in bezit van procescertificaat 4001 tm 4004). De onderzoeken zijn een vervolg op reeds gedaan bureau- en verkennend booronderzoek. Beide onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de stedelijke gebiedsontwikkeling in Holten. De locatie Vletgaarsmaten 2c ziet op de uitbreiding van een bedrijventerrein. Het Enkco terrein ziet op de herontwikkeling van het kerngebied in Holten.

Eisen deelname

(BRL SIKB 4000 in bezit van procescertificaat 4001 tm 4004)

De planning:

- Publicatie en aanmelding:	di. 18-04-2023 t/m ma. 24-04-2023
- Bekendmaking 5e genodigde (n.a.v. publicatie):	di. 25-04-2023 om 10.00 uur
- Versturen aanbestedingstukken:	woe. 26-04-2023 om 12.00 uur
- Stellen vragen:	woe. 03-05-2023 om 17.00 uur
- Versturen NvI:	ma. 08-05-2023 om 17.00 uur
- Indienen inschrijvingen:	vrij. 19-05-2023 om 11.00 uur
- Voorlopige gunning:	ma. 22-05-2023 om 12.00 uur
- Definitieve gunning & opdrachtverlening:	woe. 31-05-2023 om 10.00 uur
- Start datum uitvoering Enkco:	do. 01-06-2023
- Verwachte oplevering onderzoek Enkco:	ma. 17-07-2023

- Verwachte startdatum uitvoering VGM 2C:	ma. 02-10-2023
- Verwachte oplevering onderzoek VGM 2C:	vrij. 01-12-2023

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zijn maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 4 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor de openstaande plaats, dan kunt u zich uiterlijk tot en met maandag 24-04-2023 aanmelden. Dit doet u door het aanmeldformulier in te vullen, ondertekenen en te mailen naar: aanbesteden@rijssen-holten.nl onder de vermelding van het bovenstaande nummer en naam van deze aanbesteding.

Procedure en gunnig
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid van de opgegeven referentie. Indien er twee of meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen geloot om te bepalen wie wordt toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. De niet-geselecteerde aanmeldingen worden per e-mail op de hoogte gesteld. Na vaststelling van de definitieve lijst van genodigden krijgen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig aanbestedingsstukken toegestuurd.

Er zal worden gegund op: Laagste prijs. Motivering voor Laagste prijs: De opdracht is duidelijk en overzichtelijk, waarbij de gestelde eisen afdoende de kwaliteit borgen. Kwaliteit onderscheidende aspecten zijn minimaal te verwachten.