Aankondiging meervoudig onderhandse aanbesteding van:

Bestek RSC 2025-04 Aanleg 2 verkeerspleinen en reconstructie Morsweg te Rijssen.
# De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform haar gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
- Verwijderen van asfalt- en betonverhardingen;
- Verwijdern van funderingen onder asfalt;
- Verwijderen bestrating, betonstraatstenen en betontegels;
- Verwijderen kantopsluitingen van betonbanden;
- Verwijderen terreininrichting;
- Verwijderen kolken, putranden en putdeksels;
- Verwijderen bebording en markering;
- Uitvoeren grondwerkzaamheden;
- Aanbrengen van funderingen;
- Aanbrengen van asfaltverhardingen (ca. 4000 ton);
- Aanbrengen van betonverhardingen (ca. 600 m2)
- Aanbrengen van rood asfalt (ca. 100 ton);
- Aanbrengen van elementenverhardingen;
- Aanbrengen kantopsluitingen van betonbanden;
- Aanbrengen kolken, putranden en putdeksels;
- Aanbrengen bebording en thermoplast markeringen;
- Verplaatsen van lichtmasten;
- Aanbrengen onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen en verkeersomleidingen
- Bijkomende werkzaamheden.

Het plan voorziet in de reconstructie van:
- Bestaande rotonde Morsweg-Nijverheidsstraat (vervangen door een verkeersplein/voorrangsplein);
- Bestaande rotonde Morsweg-Spoelerstraat/Noordermorssingel (vervangen door een verkeersplein/voorrangsplein);
- Reconstructie gehele rijbaan Morsweg tussen de aan te brengen verkeerspleinen.

De onderstaande ontwerpplannen (in concept) zijn bijgevoegd bij dit aankondigingsformulier:
- Nieuwe situatie verkeersplein Nijverheidsstraat;
- Nieuwe situatie verkeersplein Spoelerstraat;
- Nieuwe situatie Morsweg;
- Dwarsprofielen.

Eisen deelname:
- VCA**:	Ja
- ISO 9001:	Ja

De globale planning:
- Publicatie 09 februari 2026
- Loting en bekendmaking 6e genodigde 17 februari 2026
- Aanbestedingsprocedure 9 maart – 8 april 2025;
- Gunning 29 april 2026;
- Start uitvoering 6 juli 2026;
- Oplevering 31 augustus 2026.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 6 bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 4 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor de openstaande plaats, dan kunt u zich uiterlijk tot en met maandag 16 februari 2026 aanmelden.
Dit doet u door het aanmeldformulier in te vullen, ondertekenen en te mailen naar: aanbesteden@rijssen-holten.nl onder de vermelding van het bovenstaande nummer en naam van deze aanbesteding.

Procedure en gunning
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid van de opgegeven referentie. Indien er twee of meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen geloot om te bepalen wie wordt toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. De niet-geselecteerde aanmeldingen worden per e-mail op de hoogte gesteld. Na vaststelling van de definitieve lijst van genodigden krijgen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig aanbestedingsstukken toegestuurd.

Er zal worden gegund op: Laagste prijs.
Het betreft een regulier werk in de grond- weg en waterbouw, waarvan het aannemingscontract is opgesteld volgens de RAW-systematiek. Een RAW-bestek biedt voor de inschrijver geen mogelijkheid om zich op het gebied van kwaliteit van de resultaatsverplichtingen te onderscheiden en daarom is de laagste prijs het gunningscriterium.